TERMO DE REFERÊNCIA

Laboratório de Análise de Efluentes

Local – Rua 6 Jardim Santa Helena, Amparo

Obra: Complementos de Obra

Da introdução

Este termo de referencia visa orientar na contratação por preço global de uma empresa de especializada na prestação de serviços de construção civil. Estabelecem também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de consulta para os serviços descritos abaixo no item OBJETO e devem ser considerados com complementar aos demais documentos contratuais.

Da justificativa

Executar complementos de instalações Elétricas, Lógica e Acabamentos, para ser possível o uso da edificação

Do objetivo

Contratação por preço global de empresa de engenharia especializado em construções civil.

O Licitante poderá visitar o local do objeto e tomar conhecimento de todas as peculiaridades e considerações do local.

As orientações do projeto quanto à forma, tipo de instalação e layout deverá ser feitos com engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de Amparo, bem como todas as dúvidas pertinentes ao projeto no telefone 38179275.

Será fornecido pela Prefeitura Municipal um contendo: projetos em DWG, orçamento, cronograma físico financeiro e memoriais.

Do prazo de entrega e medições

O prazo para execução da obra será de seis meses, com medições mensais e pagamento com 15 dias após o recebimento da nota fiscal.

Das obrigatoriedades

- Fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

- Visita técnica poderá ser realizada no local por técnico credenciado mediante agendamento, direto no Depto. de Projetos e Obras Publicas da SMDU, com os Engenheiro Andreas, telefone 19 3817 9273 ou email: akoberle@amparo.sp.gov.br, que fará acompanhará o credenciado ao local.

- Após assinatura do contrato deverá ser aberta – CEI – cadastro eletrônico de INSS

- A contratada deverá manter diário de obra atualizado com as ocorrências pertinentes a execução da obra.

Amparo, 15 de abril de 2021

Andreas Köberle

Eng. Civil               SMDU